**Protokoll: Internes Meeting**

Datum: 13.03.2025

Uhrzeit: 16:00 – 17:00

Ort: Engelhalde A004

**Teilnehmer\*innen**

Livia Brunner, Linus Marti, Carolina Lucca, Myroslav Pavlov, Yannis Racine,

Dominic Kronig

**Sitzungsleitung**

Dominic Kronig

**Protokoll**

Yannis Racine

**Tagesordnungspunkte (TOP)**

Stand

Setup Odoo etc.

Iterationsanalyse & Testkonzept

Nächste Schritte

**TOP1: Stand**

Myroslav: Display, Odoo Code einlesen

Livia: Odoo Setup beendet

Yannis: Raspberry aufsetzen (gross)

Linus: Raspberry und Server

Dominic: Server Setup

Caro: Odoo Setup Tutorial

**TOP 2: Setup Odoo etc.**

Setup bis Ende Woche bei allen Mitgliedern abschliessen

Odoo Setup Dokument fertigstellen 🡪 Carolina, Dominic

**TOP3: Iterationsanalyse & Testkonzept**

Iterationsanalyse

Aufteilen der ersten 9 Punkte (unter Linus, Livia, Yannis) und individuelle Bearbeitung der restlichen Punkte (alle) 🡪 Abgabe: Livia

Testkonzept

Myroslav schreibt Testkonzept bis am 15.03. und meldet sich bei Fragen

**TOP4: Nächste Schritte**

Sonntag Discord Meeting um Odoo Plugin Tasks aufzuteilen

Ende der ersten Iteration wird am Sonntag besprochen

**Beschlusstraktanden**

* Myroslav: Testkonzept
* Carolina, Dominic: Odoo Setup Guide
* Livia, Linus, Yannis: Iterationsanalyse

**Nächster Termin**

16.03.2025 um 14:00 - Discord